Sprint Backlog

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | Tempo Estimado | Dificuldade | Conclusão |
| - Criação de repositório | 30min | \* | Sim |
| - Organização das pastas | 10min | \* | Sim |
| - Criação das folhas de estilos | 5min | \* |  |
| - Identificação das fontes de utilização | 10min | \* | Sim |
| - Download das bibliotecas que serão utilizadas | 10min | \* |  |
| - Download das imagens que serão utilizadas | 30 min | \* |  |
| - Header | 2 horas | \*\* |  |
| - Footer | 2 horas | \*\* |  |
| - Estrutura do corpo | 3 horas | \*\* |  |
| - Criação de animações | 1 hora | \*\* |  |
| - Alimentação de conteúdo por WS | 2 horas | \*\*\* |  |
| - Refinamento de código | 1 hora | \*\*\* |  |
| - TDD | 1 hora | \*\*\*\* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |